| БАШ:ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ИБРАЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИБРАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

| 453331 Игебай ауылы Мәктәп урамы, 11 ҠАРАР |  | 453331 д.Игубаево, ул.Школьная, 11 ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

«25» февраль  2016й.	№11	«25» февраля 2016г.

О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод                                                 на территории  сельского поселения  Ибраевский  сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  (в ред. от 30.12.2015 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, предприятий и организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек  в период весеннего половодья на территории сельского поселения Ибраевский сельсовет муниципального района Кугарчинского района,

п о с т а н о в л я ю:

- Признать утратившим силу постановление главы Администрации СП Ибраевский сельсовет муниципального района Кугарчинский район от 10 марта 2015 года № 5 «О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Ибраевский  сельсовет муниципального района Кугарчинский район».

2. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии согласно приложению 1;

- план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда  и половодья на территории района согласно приложению 2;

- план-график контроля развития паводковой ситуации на территории Кугарчинского района согласно приложению 3.

3. Рекомендовать подведомственным организациям расположенным на территории сельского поселения  разработать план мероприятий по жизнеобеспечению населения, попадающего в зону затопления, сохранению           и вывозу материальных ценностей, подготовке сил и средств, эвакуации людей  из зоны затопления в период весеннего половодья.

4. Рекомендовать Начальнику Мраковской метеостанции обеспечить районную противопаводковую комиссию своевременными прогнозами ледовой обстановки, уровней и расходов воды в период весеннего половодья.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить                         на постоянную комиссию  по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии, Ягафарова Садыка Сиразиевича.

Глава  сельского поселения 		                  Р.М.Исанбердин.

Приложение 1

к постановлению Администрации

СП Ибраевский  сельсовет МР Кугарчинский район

№ 11    от  25.02.2016 года

# Состав районной противопаводковой комиссии

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Тел. (код 834789) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исанбердин Р.М. | Глава сельского поселения Ибраевский сельсовет | 2-66-51 |
| 2. | Ягафаров С.С. | Председатель постоянной комиссии по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии | 2-66-51 |
| 3. | Мазитова А.У. | Секретарь комиссии –управляющий делами СП Ибраевский сельсовет | 2-66-51 |
|  | Члены комиссии: |  |  |
| 4. | Баймурзин Д.Д. | Депутат округа №3 | 2-56-03 |
| 5. | Табулдин Т.К. | Директор МБОУ ООШ д.Ибраево | 2-56-14 |
| 6. | Хусаинов А.М. | Зав.Ибраевского СК | 2-66-51 |
| 7. | Заитов Р.С. | Зав.Альмясовского СК | 2-65-42 |

Глава сельского поселения                                       Р.М.Исанбердин

Приложение № 2

к постановлению Администрации

СП Ибраевский  сельсовет МР Кугарчинский район

№ 11 от    25.02.2016 года

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП Ибраевский  сельсовет МР Кугарчинский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | Февраль | Администрация СП Ибраевский сельсовет МР Кугарчинский район |
| 2 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | постоянно | Противопаводковая комиссия СП Ибраевский сельсовет МР Кугарчинский район. |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | март | Противопаводковая комиссия СП Ибраевский сельсовет |
| 4 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону возможного затопления; разработка плана предупредительных работ | до 23 марта | Противопаводковая комиссия СП Ибраевский сельсовет |
| 5 | Создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа с работниками | март | Противопаводковая комиссия глава сельского поселения |
| 6 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | март | Противопаводковая комиссия глава сельского поселения; |
| 7 | Обеспечение готовности к эксплуатации спасательных и плавательных средств | апрель | Противопаводковая комиссия глава сельского поселения; |
| 8 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 20 марта | Противопаводковая комиссия глава сельского поселения; |
| 9 | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья и данных о нанесенном ущербе | до 25 мая 2016 года | Противопаводковая комиссия |

Глава сельского поселения                                                             Р.М.Исанбердин.